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	NOMBRE DEL INFORME
	SEGUIMIENTO PETI 2026

	TIPO DE INFORME
	GESTION DE TI

	DIRIGIDO A
	OFICINA DE PLANEACION

	OBJETIVO
	Realizar Seguimiento al Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Basado en el PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA



[bookmark: OBJETIVOS]OBJETIVOS
Realizar Seguimiento al Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Basado en el PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA.


[bookmark: Conformación_de_iniciativas_o_proyectos]Conformación de iniciativas o proyectos
Se presenta a continuación la conformación de la iniciativa o proyectos que por su prioridad o criticidad deben adquirirse para la implementación efectiva del PETI.


	Id del proyecto
	PR01

	Nombre del proyecto
	Transformación Digital

	Objetivos del proyecto
	Este proyecto pretende lograr la transformación de la Entidad mediante el uso apropiado, eficaz y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos
· Explotación de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	5 meses
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	Estimación de costos de inversión
	$15.000.000

	Estimación de costo anual de operación
	$10.000.000

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	90% Se creó la herramienta de escuela de formación deportiva


proyecto 001 Transformación Digital


	Id del proyecto
	PR02

	Nombre del proyecto
	Adopción de IPv6

	Objetivos del proyecto
	Facilitar el proceso de transición de IPv4 a IPv6, definiendo las fases y el plan de trabajo que permita la adopción del protocolo del Instituto.

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	5 meses

	Estimación de costos de inversión
	$20.000.000

	Estimación de costo anual de operación
	$0

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	30 % Está Documentado, pero no se ha implementado,
debido a recursos por parte de dirección.


proyecto 002 Adopción total IPV6


	Id del proyecto
	PR03

	Nombre del proyecto
	Modernización Área TI

	Objetivos del proyecto
	Implementación y operación de un nuevo Centro de sistemas y TI como impulsador de la gestión digital de la Entidad - proyecto TI es un proyecto nuclear y estratégico de la Entidad que pretende
modernizar las tecnologías y la operación de la




	Oficina de Sistemas brindando un servicio, eficaz, eficiente y oportuno a sus usuarios.

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	5 meses

	Estimación de costos de inversión
	$80.000.000

	Estimación de costo anual de operación
	$0

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	100% compra de equipos de oficina


proyecto 003 Modernización Área TIC


	Id del proyecto
	PR04

	Nombre del proyecto
	Uso y Apropiación

	Objetivos del proyecto
	Con esta iniciativa se pretende fortalecer la cultura del uso y la apropiación de las tecnologías de la información
en la Entidad a partir del análisis de la situación actual.

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	3 meses

	Estimación de costos de inversión
	$10.000.000

	Estimación de costo anual de operación
	$0

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	60% Se dio iniciativa
para construcción de software para clubes


proyecto 004 Uso y Apropiación


	Id del proyecto
	PR05

	Nombre del proyecto
	Big Data y Ciencia de Datos

	Objetivos del proyecto
	Construir aplicaciones basadas en Big Data y Ciencias de datos que permitan avanzar en la transformación digital de la entidad y en el ofrecimiento de nuevos

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	4 meses

	Estimación de costos de inversión
	$11.000.000

	Estimación de costo anual de operación
	$0

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	80% Desde el sitio web tenemos acceso a información de interés de los usuarios sobre nuestros programas. Además de la caracterización
de los usuarios mediante la herramienta construida de escuelas


proyecto 005 Big Data y Ciencia de Datos


	Id del proyecto
	PR06

	Nombre del proyecto
	Firma Digital como medio tecnológico

	Objetivos del proyecto
	Sistema de información para apoyar en la misionalidad los procesos con la firma digital y la constitución de archivos con seguridad en el Instituto

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	3 meses

	Estimación de costos de inversión
	$8.000.000




	Estimación de costo anual de operación
	$0

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	10% a espera de aprobación del presupuesto por
dirección


proyecto 006 Firma Digital como medio tecnológico


	Id del proyecto
	PR07

	Nombre del proyecto
	Sistema de protección perimetral completo

	Objetivos del proyecto
	Sistema de protección perimetral, adicional antivirus y router inalámbricos de alta velocidad para la protección de los datos de la Entidad

	Procesos de la entidad impactadas con el proyecto
	· Gestión estratégica
· Gestión de activos de datos

	Estimación de esfuerzo y tiempo
	4 meses

	Estimación de costos de inversión
	$50.000.000

	Estimación de costo anual de operación
	$0

	PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025
	70% Tenemos equipos de redes como RB4011 que
nos permite tener la configuración de la navegación para una red más segura.


proyecto 007 Sistema de protección perimetral completo
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FECHA  01/06/2026  

NOMBRE   DEL   INFORME  SEGUIMIENTO   PETI   2026  

TIPO   DE   INFORME  GESTION   DE   TI  

DIRIGIDO   A  OFICINA   DE   PLANEACION  

OBJETIVO  Realizar   Seguimiento   al   Plan   estratégico   de   tecnologías   de   la  información y las comunicaciones Basado en el  PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y   MAPA DE  RUTA  

  OBJETIVOS   Realizar   Seguimiento al   Plan estratégico de tecnologías de la información y las  comunicaciones   Basado   en   el   PORTAFOLIO   DE   INICIATIVAS,   PROYECTO S   Y  MAPA DE RUTA .       Conformación   de   iniciativas   o   proyectos   Se   presenta   a   continuación   la   conformación   de   la   iniciativa   o   proyectos   que   por   su   prioridad   o  criticidad deben adquirirse para la implementación efectiva del PETI.      

Id   del   proyecto  PR01  

Nombre   del   proyecto  Transformación   Digital  

Objetivos   del   proyecto  Este   proyecto   pretende   lograr   la   transformación   de  la Entidad mediante el uso apropiado, eficaz y  eficiente de las tecnologías de la información y las  comunicaciones  

Procesos   de   la   entidad   impactadas   con   el  proyecto     Gestión   estratégica      Gestión   de   activos   de   datos      Explotación   de   datos  

Estimación de   esfuerzo y   tiempo  5   meses  

