| FECHA | 01/06/2026 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL INFORME | SEGUIMIENTO PETI 2026 |
| TIPO DE INFORME | GESTION DE TI |
| DIRIGIDO A | OFICINA DE PLANEACION |
| OBJETIVO | Realizar Seguimiento al Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Basado en el PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA |

# OBJETIVOS

Realizar Seguimiento al Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Basado en el PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA.

# Conformación de iniciativas o proyectos

Se presenta a continuación la conformación de la iniciativa o proyectos que por su prioridad o criticidad deben adquirirse para la implementación efectiva del PETI.

| Id del proyecto | PR01 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Transformación Digital |
| Objetivos del proyecto | Este proyecto pretende lograr la transformación de la Entidad mediante el uso apropiado, eficaz y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos - Explotación de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 5 meses |

| Estimación de costos de inversión | $15.000.000 |
| --- | --- |
| Estimación de costo anual de operación | $10.000.000 |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 90% Se creó la herramienta de escuela de formación deportiva |

proyecto 001 Transformación Digital

| Id del proyecto | PR02 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Adopción de IPv6 |
| Objetivos del proyecto | Facilitar el proceso de transición de IPv4 a IPv6, definiendo las fases y el plan de trabajo que permita la adopción del protocolo del Instituto. |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 5 meses |
| Estimación de costos de inversión | $20.000.000 |
| Estimación de costo anual de operación | $0 |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 30 % Está Documentado, pero no se ha implementado, debido a recursos por parte de dirección. |

proyecto 002 Adopción total IPV6

| Id del proyecto | PR03 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Modernización Área TI |
| Objetivos del proyecto | Implementación y operación de un nuevo Centro de sistemas y TI como impulsador de la gestión digital de la Entidad - proyecto TI es un proyecto nuclear y estratégico de la Entidad que pretende modernizar las tecnologías y la operación de la |

| Oficina de Sistemas brindando un servicio, eficaz, eficiente y oportuno a sus usuarios. |  |
| --- | --- |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 5 meses |
| Estimación de costos de inversión | $80.000.000 |
| Estimación de costo anual de operación | $0 |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 100% compra de equipos de oficina |

proyecto 003 Modernización Área TIC

| Id del proyecto | PR04 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Uso y Apropiación |
| Objetivos del proyecto | Con esta iniciativa se pretende fortalecer la cultura del uso y la apropiación de las tecnologías de la información en la Entidad a partir del análisis de la situación actual. |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 3 meses |
| Estimación de costos de inversión | $10.000.000 |
| Estimación de costo anual de operación | $0 |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 60% Se dio iniciativa para construcción de software para clubes |

proyecto 004 Uso y Apropiación

| Id del proyecto | PR05 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Big Data y Ciencia de Datos |
| Objetivos del proyecto | Construir aplicaciones basadas en Big Data y Ciencias de datos que permitan avanzar en la transformación digital de la entidad y en el ofrecimiento de nuevos |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 4 meses |
| Estimación de costos de inversión | $11.000.000 |
| Estimación de costo anual de operación | $0 |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 80% Desde el sitio web tenemos acceso a información de interés de los usuarios sobre nuestros programas. Además de la caracterización de los usuarios mediante la herramienta construida de escuelas |

proyecto 005 Big Data y Ciencia de Datos

| Id del proyecto | PR06 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Firma Digital como medio tecnológico |
| Objetivos del proyecto | Sistema de información para apoyar en la misionalidad los procesos con la firma digital y la constitución de archivos con seguridad en el Instituto |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 3 meses |
| Estimación de costos de inversión | $8.000.000 |

| Estimación de costo anual de operación | $0 |
| --- | --- |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 10% a espera de aprobación del presupuesto por dirección |

proyecto 006 Firma Digital como medio tecnológico

| Id del proyecto | PR07 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de protección perimetral completo |
| Objetivos del proyecto | Sistema de protección perimetral, adicional antivirus y router inalámbricos de alta velocidad para la protección de los datos de la Entidad |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | - Gestión estratégica - Gestión de activos de datos |
| Estimación de esfuerzo y tiempo | 4 meses |
| Estimación de costos de inversión | $50.000.000 |
| Estimación de costo anual de operación | $0 |
| PORCENTAJE AVANCE AÑO 2025 | 70% Tenemos equipos de redes como RB4011 que nos permite tener la configuración de la navegación para una red más segura. |

proyecto 007 Sistema de protección perimetral completo

ING. ANDRES FELIPE PADILLA LOAIZA